（二 ） 投 标 函 附 录①

| 序 号 | 条款名称 | 合同 条目号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 自实际交工日期起计算 1 年 |  |
| 2 | 逾期完工违约金 | 11.5（3） | 3000 元/天 |  |
| 3 | 逾期完工违约金限额 | 11.5（3） | 10 %签约合同价 |  |
| 4 | 提前交工的奖金 | 11.6 | / 元/天 |  |
| 5 | 提前交工的奖金限额 | 11.6 | / %签约合同价 |  |
| 6 | 因物价波动引起的 价格调整 | 16.1 | ☑合同履行期间，钢筋、钢绞线、水泥、中砂、碎石、商品混凝土、石屑、砂砾等主材因物价波动引起的价格调整按照广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知（粤交规〔2019〕1302 号）文件中计算方法“2.信息价格法”计算处理，每季度按价格调整公式进行一次调整，其它材料及综合单价不作调整，详见附件十八。 □合同期内不调价 |  |
| 7 | 开工预付款金额 | 17.2.1 （1） | 10% 签约合同价 |  |
| 8 | 材料、设备 预付款比例 | 17.2.1 （2） | / 等主要材料、设备单据所列费用的 0 % |  |
| 9 | 进度付款证书 最低限额 | 17.3.3 (1) | 50 万元（工程进度款支付比例控制在实际进度的80%以内） |  |
| 10 | 逾期付款违约金 的利率 | 17.3.3 (2) | / ‰/天 |  |
| 11 | 质量保证金限额 | 17.4.1 | 3 %合同价格 |  |
| 12 | 保修期 | 19.7（1） | 自本项目实际交工日期之日起计算5 年 |  |

① 投标函附录的数据应与项目专用合同条款数据表的数据一致。