| 广东省水利厅 | 文件 |
| --- | --- |
| 广东省发展和改革委员会 |  |
| 广东省生态环境厅 |  |
| 广东省林业局 |  |
| 广东省能源局 |  |

粤水农水农电〔2020〕9号

广东省水利厅 广东省发展改革委 广东省生态环境厅 广东省林业局 广东省能源局

关于开展小水电清理整改核查评估

工作的通知

各地级以上市水利（水务）局、发展改革局、生态环境局、林业局及能源主管部门：

为深入贯彻习近平生态文明思想，落实水利部、国家发展改革委、生态环境部、国家能源局等四部委联合召开的长江经济带小水电清理整改工作视频会议精神及省领导有关要求，按照《广东省2020年河长制湖长制工作要点》的有关部署，经研究，决定在全省范围内先行部署小水电清理整改核查评估工作，进一步摸清小水电开发与运行管理情况，为全面开展小水电清理整改工作打牢基础。现就有关事项明确如下：

一、充分认识评估工作的重要性

小水电清理整改工作是一项系统工程，核查评估是必不可少的重要环节。国家四部委召开的长江经济带小水电清理整改工作视频会议对小水电核查评估工作提出了明确要求。通过核查评估，全面了解全省小水电的具体情况，梳理存在问题，提出退出、整改或保留的评估意见，为清理整改“一站一策”方案编制及建立工作台账提供可靠的基础。各地务必要提高对核查评估工作重要性的认识，坚持因地制宜，精心组织，科学论证。

二、明确工作目标、评估范围及分类原则

（一）工作目标。

各地要以县级行政区域为单元，认真组织开展小水电核查评估工作，在现场调查的基础上，逐站提出退出、整改或保留三类评估意见，建立任务清单，于2020年11月底前全面完成核查评估工作。

（二）核查范围。

本次小水电核查评估的对象为全省5万千瓦及以下的所有小水电站，包括已列入水利部《2019年度农村水电统计年报》、未列入2019年度年报但已并网运行、已报废但工程措施处理未彻底或未办理报废手续的小水电站。

（三）评估分类。

遵循《水利部 国家发展改革委 生态环境部 国家能源局关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》（水电〔2018〕312号）有关工作思路，结合我省实际情况，明确我省小水电站核查评估分类原则如下：

1. 退出类

符合以下情形之一的列入退出类：位于自然保护区内的；自2003年9月1日《中华人民共和国环境影响评价法》实施后未办环评手续违法开工建设且生态环境破坏严重的；自2013年未发电且生态环境破坏严重的；大坝已鉴定为危坝，严重影响防洪安全，重新整改又不经济的；县级以上人民政府及其部门文件明确要求退出而未执行到位的；无任何审批手续的。

2. 保留类

同时满足以下条件的列为保留类：依法依规履行了行政许可手续的；不涉及自然保护区和其他依法依规应禁止开发区域的；满足生态流量下泄要求的。

3. 整改类

未列入退出类、保留类的，列入整改类。

上述分类评估意见，仅作为我省小水电清理整改工作开展的基础，如与省政府批准的小水电清理整改工作实施方案要求不一致或国家关于自然保护区管理政策有调整，分类评估意见再重新确认。

三、分步骤完成工作任务

本次任务按照省统筹协调，市负总责，县抓落实的原则开展。各地以县级行政区域为单元，由水行政主管部门牵头，会同发展改革、生态环境、自然资源等相关部门，制定工作方案，报请县级人民政府同意自行组织开展或委托具备相应资质的第三方机构开展核查评估。

（一）开展现状调查。

统筹考虑经济社会发展、能源需求、社会稳定、生态环境影响、电站布局优化、整改修复可行性等因素，收集相关资料，开展现状调查。重点调查电站是否涉及自然保护区、是否涉及生态保护红线情况，是否履行立项审批（核准）、环境影响评价、水资源论证（取水许可）、土地预审、林地征（占）用等手续。

（二）编制综合评估报告。

有关部门或委托的第三方机构在现状调查的基础上，重点评估小水电站的基本情况、合法合规性、生态环境影响及安全运行等情况，按照《小水电清理整改综合评估报告编制大纲》（见附件1）要求编制综合评估报告，于2020年9月底前完成报告编制。

- 组织专家评审。

由县级水行政主管部门牵头组织专家，对综合评估报告进行评审并形成意见，发展改革、自然资源、生态环境等相关部门应派员参加评审。

- 建立任务清单。

有关部门将完善后的综合评估报告进行公示，报经县级人民政府审核和地级以上市人民政府同意后，建立清理整改任务清单（见附件2），并于2020年11月底前将成果报省小水电清理整改联合工作组备案。

四、切实强化保障措施

（一）加强组织领导。

各地要切实加强组织领导，压实工作责任，可参照省的做法成立联合工作组，加强部门统筹协调。要坚持依法依规、实事求是的工作原则，精心组织，科学实施。省已将小水电清理整改工作列入《广东省2020年河长制湖长制工作要点》，大力推动工作落实。各地也要把小水电站清理整改核查评估工作纳入河长制湖长制考核范围，加强监督检查，把核查评估工作抓实抓好。

（二）落实工作经费。

有关部门要积极报请政府安排财政资金，保障小水电清理整改核查评估工作顺利开展。

（三）开展技术指导。

省将加强对各地的指导和技术支持。市、县各有关单位要安排熟悉政策、专业技术水平高的人员组建专门的专家队伍，加强对相关工作人员的培训和指导，及时提供咨询服务。

核查评估工作中遇到的问题，可径向省联合工作组反馈和咨询。

附件：1.小水电清理整改综合评估报告编制大纲

2.小水电清理整改任务清单汇总表

广东省水利厅    广东省发展改革委   广东省生态环境厅

广东省林业局      广东省能源局

2020年6月10日

（联系人及电话：广东省水利厅：潘毅， 020-38356556；广东省发展改革委：杜凯，020-83133053；广东省生态环境厅：温颖宏，020-85265681；广东省林业局：欧文霞，020-81722019；广东省能源局：陈维， 020-83134531）

公开方式：依申请公开

广东省水利厅办公室                       2020年6月18日印发